##### DETERMINAZIONE  n. 59 del  17 giugno 2014

Oggetto: Approvazione progetto di variante dei lavori di “Riqualificazione complessiva borgo rurale di Pineto”.	CODICE CUP D85G11000080009, CODICE CIG 3056919

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 2 del 27/05/2014

ai sensi dell’art. 50-co.10 del D.Lgs. 267/2000)

VISTE:

-	la determina n. 45 del 10/06/2011 con la quale si dava incarico della progettazione preliminare e definitiva allo studio dell’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 a Castelnovo né Monti (RE), per il lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”;

-	la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 30/06/2011, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Castelnovo né Monti (RE) - Via Casino, 21/2, per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-	la determina n. 64 del 19/07/2011 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Castelnovo né Monti (RE) - Via Casino, 21/2, per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-    la determina n. 80 del 10/10/2013 con la quale si dava incarico alla progettazione esecutiva, direzione lavori, collaudo e sicurezza, allo studio dell’ing. Del Rio Giuliano con studio in  Castelnovo né Monti (RE) - Via Casino, 21/, per il lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”;

-	la determina n. 90 del 12/11/2013 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 a Castelnovo né Monti (RE), per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-	la determinazione n. 07 del 30/01/2014, con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio ha approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, il bando, il disciplinare e la commissione di gara da celebrarsi il giorno martedì 18 febbraio 2014 alle ore 12.00;

-	la determina n. 15 del 18/02/2014 di aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” alla ditta CORMA con sede in Castelnovo né Monti (RE) -  Via Prampolini, 5 P.I. 00697560357, in seguito a ribasso sul prezzo a base d’asta di € 260.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, del 8,05%, e pertanto per un importo finale dedotto tale ribasso di € 239.271,25 compreso € 2.500,00 per oneri della sicurezza;

TENUTO CONTO:

- che in corso d’opera si è verificata la necessità di eseguire una serie di lavorazioni, tutte imprevedibili in fase di progettazione, per la realizzazione in particolare di tratti di rete fognaria acque nere, non presenti e non rilevabili dalle mappature esistenti presenti agli atti comunali;

- che le opere previste nella perizia di variante trovano copertura finanziaria nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera;

ESAMINATO il progetto di variante dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”, redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in  Castelnovo né Monti (RE) - Via Casino, 21/2, per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 261.993,47 per lavori ed € 66.806,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori

Importo per lavori	€	259.493,47

oneri sicurezza	€	2.500,00

Totale somme per lavori	€	261.993,47

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. sui lavori 10% 	€	26.199,35

Spese tecniche RUP (15%  del 2%)	€	781,00

Per comp. Tec.spec. compreso Iva 	€	25.219,00

Opere in economia diretta Enel e altri Enti 	€	12.270,18

IVA su opere in economia Enel e altri Enti 	€	2.337,00

Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00

Totale somme a disposizione	€	66.806,53

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	328.800,00

e composto dai seguenti elaborati:

1.  Relazione tecnica descrittiva;

2.  Computo metrico estimativo;

3.	Quadro economico complessivo;

4.   Planimetria di progetto;

VISTA la relazione di progetto e l’analisi dettagliata dei costi, documenti allegati e facenti parte integrante del presente atto;

VISTO il Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

1. Di approvare il progetto di variante dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”, redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 a Castelnovo né Monti (RE), per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 261.993,47 per lavori ed € 66.806,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori

Importo per lavori	€	259.493,47

oneri sicurezza	€	2.500,00

Totale somme per lavori	€	261.993,47

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. sui lavori 10% 	€	26.199,35

Spese tecniche RUP (15%  del 2%)	€	781,00

Per comp. Tec.spec. compreso Iva 	€	25.219,00

Opere in economia diretta Enel e altri Enti 	€	12.270,18

IVA su opere in economia Enel e altri Enti 	€	2.337,00

Imprevisti e arrotondamenti	€	0,00

Totale somme a disposizione	€	66.806,53

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	328.800,00

e composto dai seguenti elaborati:

1.  Relazione tecnica descrittiva;

2.  Computo metrico estimativo;

3.	Quadro economico complessivo;

4.   Planimetria di progetto;

2. Di individuare nell’Arch. Paolo Castagnetti, Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’esecuzione del presente atto.

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Arch. Paolo Castagnetti

============================================================================

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile, ai sensi dell’art. 153, co.5, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di:

- € 12.339,00 all’intervento  2090103/10 - impegno 584 del bilancio 2013.

- € 316.461.00  all’intervento 2090103/10 -  impegno 585 del bilancio 2013.

17 giugno 2014

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco

Fabio Ruffini

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue:

- È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

- E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

- E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    prot. _____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale  e sarà pubblicata sul sito web  istituzionale del Comune dal _____________ al _______________ al n. ______.

- copia della presente  viene trasmessa per l’esecuzione a:

Settore Affari Generali 		Settore Finanziario/Economato

Settore Personale 			Settore Demografico/elettorale

Settore Sociale/Scuola 		Settore Tecnico