##### DETERMINAZIONE  n. 79 del 09 novembre 2015

##### SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: “Integrazione all’intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante roccioso insistente sulla loc. Brolo e sulla limitrofa viabilità di Cola del Comune di Vetto”- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Cig. ZB0161F16A Cup. D89D15001400002

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- (Giusto decreto sindacale di nomina n. 7 del 31/12/2014

- ai sensi dell’art. 50-co.10 del D.Lgs. 267/2000)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) e in particolare l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2;

VISTE:

- la determinazione n. 559 del 21/07/2015 della Regione Emilia Romagna “Art. 10 L.R. 1/05 – autorizzazioni anno 2015 – attivazione del concorso finanziario disposto con deliberazione di giunta regionale n. 726/2015 finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto sul territorio regionale. Impregno di spesa”, con la quale al Comune di Vetto vengono assegnati complessivi €. 10.000,00 per i lavori di “Integrazione all’intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante roccioso insistente sulla loc. Brolo e sulla limitrofa viabilità di Cola del Comune di Vetto” cod. Int. 11864;

- la delibera di Giunta comunale n. 37 del 12/09/2015 di approvazione della perizia definitiva-esecutiva dei lavori di “Integrazione all’intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante roccioso insistente sulla loc. Brolo e sulla limitrofa viabilità di Cola del Comune di Vetto”, redatta dal Responsabile 2° Settore, arch. Paolo Castagnetti, per un importo complessivo di Euro 10.000,00 di cui Euro 8.051,25 per lavori e Euro 1.948,75 per somme a disposizione;

- la determina del responsabile del 2° Settore Assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo n. 57 del 18 settembre 2015 di affidamento dei lavori “Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante roccioso insistente sulla loc. Brolo e sulla limitrofa viabilità di Cola del Comune di Vetto” alla ditta Idroter con sede in via della Vittoria n. 7 a Villa Minozzo (RE), p.i. 01952630356, per un importo complessivo di € 7.972,74 compreso € 200,00 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO che i lavori sono iniziati in data 23/10/2015, come risulta dal verbale di consegna e che sono terminati in data 06/11/2015;

ESAMINATI i seguenti atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori arch. Paolo Castagnetti e controfirmati dall’impresa appaltatrice:

- lo stato finale redatto in data 06/11/2015 dal Direttore dei lavori e controfirmato dall’impresa esecutrice dell’importo di € 7.972,74;

- il libretto delle misure  redatto in data 06/11/2015;

- il registro di contabilità redatto in data 06/11/2015;

- il sommario del registro di contabilità redatto in data 06/11/2015;

- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal direttore dei lavori in data 06/11/2015, dal quale risulta che i lavori in appalto sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità agli atti progettuali e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze, né in sede arbitrale, né in sede giudiziale;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

# VISTA la determina n. 47 del 10/06/2011 avente per oggetto “ADEGUAMENTO DEI COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D.lgs 12/04/2006 n. 163, COME MODIFICATO DALL’ART. 61, COMMA 8 DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 133/2008;

DATO ATTO che le spese tecniche spettanti per gli incentivi alla progettazione ammontanti ad € 161,03 verranno liquidate con successivo atto del responsabile del Settore Tecnico;

VISTI:

- lo statuto comunale;

- il Regolamento di contabilità comunale;

- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

- il Dlgs. nr. 163 del 12/04/2006;

## D E T E R M I N A

- DI APPROVARE:

- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione degli “Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante roccioso insistente sulla loc. Brolo e sulla limitrofa viabilità di Cola del Comune di Vetto””;

- Il libretto delle misure, il registro di contabilità e il certificati di pagamento n° 1 dei lavori in oggetto;

- lo stato finale dei lavori a tutto il 06/11/2015 dell’importo complessivo di € 7.972,74 I.V.A. esclusa

- DI DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria provveda ad emettere il mandato di pagamento dell’importo complessivo di €. 9.726,74 I.V.A. inclusa relativo al certificato di pagamento n.1, pari al finale dei lavori, alla ditta Idroter con sede in via della Vittoria n. 7 a Villa Minozzo (RE), p.i. 01952630356, a saldo di ogni suo avere per l’esecuzione dei lavori sopra citati, dietro presentazione di regolare fattura;

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 9.726,74 al cap. 20150 cod. 2080101 “SPESE PER PRONTI INTERVENTI IN LOCALITA' DIVERSE ” annualità 2015;

- DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della risoluzione del contratto.

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

- DI DEMANDARE a successivo atto la liquidazione delle spese tecniche spettanti per gli incentivi alla progettazione dell’importo di €. 161,03;

- Svincolare la fideiussione prestata da BBC Credito cooperativo – Banco Emiliano, Filiale di Guastalla n. 03/84/01370 del 22/09/2015 dell’importo di €. 388,64;

- DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Arch. Paolo Castagnetti

===============================================================================

- SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del settore finanziario appone il VISTO di cui all’articolo 184 comma 4 del DLGS 18/08/2000 n.267 con la seguente imputazione:

| Cod. | Cap. | Descrizione | EPF | Importo | Soggetto | IMPEGNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080101 | 20150 | SPESE PER PRONTI INTERVENTI IN LOCALITA' DIVERSE | 2015 | 10.000,00 | Idroter con sede in via della Vittoria n. 7 a Villa Minozzo (RE), p.i. 01952630356 | I.716/2015 |

Vetto, lì 09 novembre 2015

Il responsabile del servizio finanziario

Mara Fabbiani

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue:

- È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

- E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

- E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    prot. _____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale  e sarà pubblicata sul sito web  istituzionale del Comune dal _____________ al _______________ al n. ______.

- copia della presente  viene trasmessa per l’esecuzione a:

Settore Affari Generali 			Settore Finanziario/Economato

Settore Personale 			Settore Demografico/elettorale

Settore Sociale/Scuola 			Settore Tecnico

Settore Polizia Municipale

Lì____________