##### DETERMINAZIONE  n. 111 del 01 Dicembre 2014

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “Riqualificazione complessiva borgo rurale di Pineto”.	CODICE CUP D85G11000080009, CODICE CIG 3056919

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 2 del 27/05/2014

ai sensi dell’art. 50-co.10 del D.Lgs. 267/2000)

VISTE:

-	la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 30/06/2011, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 a Castelnovo né Monti (RE), per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-	la determina n. 64 del 19/07/2011 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 a Castelnovo né Monti (RE), per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-	la determina n. 90 del 12/11/2013 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 - Castelnovo né Monti (RE), per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 260.000,00 per lavori ed € 68.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-	la determinazione n. 07 del 30/01/2014, con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio ha approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, il bando, il disciplinare e la commissione di gara da celebrarsi il giorno martedì 18 febbraio 2014 alle ore 12.00;

-	la determina n. 15 del 18/02/2014 di aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto” alla ditta CORMA con sede in Castelnovo né Monti (RE) -  Via Prampolini, 5 P.I. 00697560357, in seguito a ribasso sul prezzo a base d’asta di € 260.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, del 8,05%, e pertanto per un importo finale dedotto tale ribasso di € 239.271,25 compreso € 2.500,00 per oneri della sicurezza;

-	la determina n. 59 del 17 maggio 2014 con la quale si approvava il progetto di variante dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”, redatto dall’ing. Del Rio Giuliano con studio in Via Casino, 21/2 - Castelnovo né Monti (RE), per un importo complessivo di € 328.800,00 di cui € 261.993,47 per lavori ed € 66.806,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- 	i lavori sono stati terminati in data 01/12/2014, come da verbale redatto in tale data;

- con determina n. 56 del 24 luglio 2014 si approvava il primo stato di avanzamento redatto in data 24/07/2014 per l' importo complessivo di 149.166,11 oltre all’I.V.A. ed escluse le ritenute a garanzia e si liquidavano:

- alla ditta CORMA con sede in Castelnovo né Monti (RE) - Via Prampolini, 5 P.I. 00697560357, complessivi € 163.270,88 I.V.A. ed oneri compresi;

- all’ing. Giuliano Del Rio con studio in Via Casino, 21/2 - Castelnovo né Monti (RE), complessivi € 14.969,84 I.V.A. ed altri oneri compresi;

- con determina n. 84 del 19 settembre 2014 si liquidava la somma di € 11.408,91 alla Ditta Enel Distribuzione S.p.a. per i lavori di spostamento delle reti aree all’interno dell’area di Pineto oggetto di intervento;

- che con bollettino postale del 20/02/2014 è stato pagato l’importo di 123,30 per richiesta di preventivo alla ditta Enel Distribuzione S.p.a. ai fini dell’interramento delle reti aeree;

ESAMINATI i seguenti atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Castagnetti e controfirmati dall'Impresa Appaltatrice:

- 	 Lo stato finale redatto in data 01/12/2014 redatto dal Direttore dei lavori e controfirmato dalle imprese     esecutrici dell’importo di € 261.993,47;

- il libretto delle misure n. 2 redatto in data 01/12/2014;

- il registro di contabilità redatto in data 01/12/2014;

- il certificato di pagamento n° 2, redatto in data 01/12/2014 dal Direttore dei Lavori, che ammonta ad € 124.921,94 compresa l' I.V.A. di Legge al 10%;

- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal direttore dei lavori in data 01/12/2014, dal quale risulta che i lavori in appalto sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità agli atti progettuali e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze, né in sede arbitrale, né in sede giudiziale, per un importo netto finale dei lavori ammontante ad € 261.993,47 oltre all’ I.V.A. al 10% di € 26.199,35;

DATO ATTO che le spese tecniche spettanti al Responsabile Unico del Procedimento per gli incentivi alla progettazione verranno ripartite e liquidate con successivo atto del responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

VISTO il Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

- DI APPROVARE:

- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione complessiva del borgo rurale di Pineto”;

- il libretto delle misure, il registro di contabilità e il certificato di pagamento n° 2 dei lavori in oggetto;

- lo stato finale dei lavori a tutto il 01/12/2014 dell’importo di € 261.993,47 I.V.A. esclusa.

- DI DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria provveda ad emettere il mandato di pagamento:

- dell’importo complessivo di € 124.921,94 I.V.A. inclusa alla ditta CORMA con sede a Castelnovo né Monti (RE) in Via Prampolini, 5 P.I. 00697560357, a saldo di ogni suo avere per l’esecuzione dei lavori sopra citati;

- dell’importo di € 10.249,16 I.V.A. contributi ed oneri compresi, a favore dell’ing. Giuliano Del Rio con studio in Via Casino, 21/2 - Castelnovo né Monti (RE), quale compenso maturato a saldo dell’incarico ricevuto;

- dell’importo di € 3.076,27 I.V.A. contributi ed oneri compresi, per l’interramento dei cavi aerei alla ditta TELECOM Italia S.p.a.;

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 138.247,37 all’intervento 2090103/10 -  impegno 585 rr.pp.2013.

- DI DARE ATTO che i fornitori sono tenuti al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della risoluzione del contratto.

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

- DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Paolo Castagnetti

=======================================================================

- SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile, ai sensi dell’art. 153, co.5, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di:

- €. 138.247,37 all’intervento 2090103/10 -  impegno 585 rr.pp. 2013.

01 dicembre 2014

Il responsabile del servizio finanziario

Mara Fabbiani

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue:

- È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

- E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

- E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    prot. _____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale  e sarà pubblicata sul sito web  istituzionale del Comune dal _____________ al _______________ al n. ______.

- copia della presente  viene trasmessa per l’esecuzione a:

Settore Affari Generali 		Settore Finanziario/Economato

Settore Personale 			Settore Demografico/elettorale

Settore Sociale/Scuola 		Settore Tecnico

Settore Polizia Municipale

Lì____________ ____